附件

编号：接网协议〔XXXX〕XXX号

电源接网协议

项目名称：

协议双方：XX（电网企业）

XX（发电企业）

日期：     年   月   日

本接网协议由下列双方签署：

甲方：（电网企业名称），住所：         ，法定代表人：        ；

乙方：（发电企业名称），住所:     ，法定代表人：         。

鉴于：

（1）甲方经营管理适于电源运行的电网，并同意乙方电源根据本协议的约定接入电网。

（2）乙方投资建设的（电源项目名称） 项目已于    年    月   日获得（电源项目核准单位名称）核准，核准文件为《电源项目核准文件名称》（核准文号）。

（3）甲方投资建设的（电源项目名称） 项目接网工程已于    年    月   日获得（接网工程核准单位名称）核准，核准文件为《接网工程核准文件名称》（核准文号）。

双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《新建电源接入电网监管暂行办法》以及国家其他有关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本协议。

# 一、定义与解释

本协议中所用术语，除上下文另有要求外，定义如下：

1.定义

（1）电源：指位于          由乙方拥有并经营管理的总装机容量为   兆瓦（共   台，分别为          ）的发电设施以及延伸至产权分界点的全部辅助设施；

（2）产权分界点：甲乙双方产权分界点为电源侧送出线路第一基终端塔（终端塔属于甲方资产）；

（3）接网工程：指产权分界点与电源接入电网的连接处之间的输变电工程及相应的电网改造工程；

（4）计量点：指安装电能计量装置的点。一般情况下，计量点位于双方产权分界点；不能在双方产权分界点安装电能计量装置的，由双方协商确定安装位置。双方须在签订的购售电合同中具体明确电能计量点；

（5）不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括：火山爆发、龙卷风、暴风雪、泥石流、山体滑坡、水灾、火灾、来水达不到设计标准、超设计标准的地震、超设计标准的风力、雷电、雾闪等，以及核辐射、战争、瘟疫、骚乱等。

2. 解释

（1）本协议中的标题仅为阅读方便，不应以任何方式影响对本协议的解释；

（2）本协议附件与正文具有同等的法律效力；

（3）本协议对任何一方的合法承继者或受让人具有约束力。但当事人另有约定的除外；

（4）除上下文另有要求外，本协议所指的年、月、日均为公历年、月、日；

（5）本协议中的“包括”一词指：包括但不限于；

（6）本协议中的数字、期限等均包含本数。

# 二、双方陈述

任何一方在此向对方陈述如下：

1.本方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本协议；

2. 本方签署和履行本协议所需的一切手续(包括取得项目核准或备案、取得营业执照等)均已办妥并合法有效；

3.在签署本协议时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对本方履行本协议产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为；

4.本方为签署本协议所需的内部授权程序均已完成，本协议的签署人是本方法定代表人或委托代理人。本协议生效后即对协议双方具有法律约束力。

# 三、双方义务

1.甲方的义务包括：

（1）按照本协议约定时间完成电源接网工程的建设；

（2）按照批复的接入系统方案及接网工程核准规模建设；

（3）电源接网工程建设进度等相关信息应向乙方公开透明；

（4）甲方应在电源并网前与乙方完成《并网调度协议》、《购售电合同》签订工作，协议双方有关权利和义务在《并网调度协议》和《购售电合同》中进一步细化和明确。

2.乙方的义务包括：

（1）按照本协议约定时间完成电源项目的建设；

（2）严格遵守国家关于电源建设的管理流程，电源工程建设进度等相关信息应向甲方公开透明；

（3）按照电源核准规模、建设地点、建设型式及甲方主持审定的接入系统方案所确定的投资范围等实施建设；

（4）乙方应在电源并网前与甲方完成《并网调度协议》、《购售电合同》签订工作，协议双方的权利和义务在《并网调度协议》和《购售电合同》中继承并进一步细化明确。

# 四、双方约定

1．甲方负责电源接网工程的建设，乙方负责电源本体工程的建设，双方投资建设范围以产权分界点为界；

2．电源建设规模：本期建设总装机容量为   兆瓦（MW）（共   台，分别为     ），项目建设地点为     ，项目建设内容与核准文件一致；

3．接网工程建设规模：本期共需新建    千伏线路    千米，扩建  千伏间隔   个，总投资    万元；

4．乙方负责的电源项目计划    年  月  日正式开工，并计划于    年  月  日建成，总建设工期  月（新建电源项目合理工期原则参考属地典型电源项目工程建设周期）；

5．甲方负责的接网工程计划    年  月  日正式开工，并计划于    年  月  日建成，总建设工期  月（接网工程合理工期原则参考属地典型电网项目工程建设周期）；

6．自电源开工之日起，乙方应按月向甲方报送电源的建设进度，报送的主要内容包括：电源建设的形象进度，里程碑计划执行情况，是否存在影响电源建设的问题等。报送期限为电源整个建设期，报送的具体时间为每月25日（遇节假日顺延至工作日）；

7．乙方电源必须按照本协议以及电源接入系统审查意见所确定的技术方案和要求组织实施，并与甲方共同组织并网前验收，如验收不合格，则按照要求进行整改，未满足并网技术条件前甲方不予并网。

# 五、违约责任

1.任何一方违反本协议约定条款视为违约，另一方有权要求违约方赔偿因违约造成的经济损失；

2.除本协议其他各章约定以外，双方约定甲方应当承担的违约责任还包括：       ；

3.除本协议其他各章约定以外，双方约定乙方应当承担的违约责任还包括：       ；

4.一旦发生违约行为，非违约方应立即通知违约方停止违约行为，并尽快向违约方发出一份要求其纠正违约行为和请求其按照本协议的约定支付违约金的书面通知。违约方应立即采取措施纠正其违约行为，并按照本协议的约定确认违约行为、支付违约金或赔偿另一方的损失；

5.在本协议规定的履行期限届满之前，任何一方明确表示或以自己的行为表明不履行协议义务的，另一方可要求对方承担违约责任。

# 六、免责条款

1.甲方在接网工程施工过程中遇到拆迁、路径受阻等外界因素干扰或不可抗力造成接网工程未能按本协议约定时间建成的，甲方不承担相应责任。甲方应在事件发生5个工作日内以书面形式告知乙方，并予以说明；

2.乙方在电源施工过程中遇到拆迁等外界因素干扰或不可抗力造成电源未能按本协议约定时间建成的，乙方不承担相应责任。乙方应在事件发生5个工作日内以书面形式告知甲方，并予以说明；

3.由于乙方电源投产时间推后引起甲方投资工程设备被盗，除乙方应承担相应损失外，同时甲方将不对恢复被盗工程的建设工期做出承诺；

4.电源、接网工程投产时间在第四章节第4条、第5条规定的时间上允许有一定的调整范围。允许范围为第四章节第4条、第5条规定时间的前后2个月，双方在此期间投产不视为违约。

# 七、协议的生效和期限

1.本协议经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效；

2.本协议期限，自本协议生效之日起至电源正式并网止。

# 八、适用法律

1.本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

# 九、协议变更、转让和终止

1.本协议的任何变更、修改和补充必须以书面形式进行，其生效条件同第七章第1条；

2.甲方和乙方明确表示，未经对方书面同意，均无权向第三方转让本协议项下所有或部分的权利或义务；

3.在本协议的有效期限内，有下列情形之一的，双方同意对本协议进行相应调整和修改：

（1）国家有关法律、法规、规章以及政策变动；

（2）国家能源主管部门颁布实施有关规则、办法、规定等；

（3）双方约定的其他情形             。

4.协议解除

如任何一方发生下列事件之一的，则另一方有权在发出解除通知 7 日后终止本协议:

（1）一方破产、清算，一方或电源被吊销营业执照或电力业务许可证；

（2）一方与另一方合并或将其所有或大部分资产转移给另一实体，而该存续的企业不能承担其在本协议项下的所有义务；

（3）双方签订的接网协议终止；

（4）双方约定的其他解除协议的事项:              。

# 十、争议的解决

1.凡因执行本协议所发生的与本协议有关的一切争议，双方应协商解决，也可提请能源主管部门调解。协商或调解不成的，选择以下第      条处理：

（1）双方同意提请     仲裁委员会，请求按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力；

（2）任何一方依法提请所在地人民法院通过诉讼程序解决。

# 十一、其他

1.保密

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的资料和文件予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该资料和文件的全部或部分内容。但国家另有规定的除外；

2.协议全部

本协议取代所有双方在此之前就本协议所进行的任何讨论、谈判、协议和合同；

3.通知与送达

任何与本协议有关的通知、文件等均须以书面方式进行。通过挂号信、快递或当面送交的，经收件方签字确认即被认为送达；若以传真方式发出并被接收，即视为送达。所有通知、文件等均在送达或接收后方能生效。一切通知、账单、资料或文件等应发往本协议提供的地址。当该方书面通知另一方变更地址时，发往变更后的地址；

4.本协议若有未尽事宜，或需要修改、补充协议有关条款时，须经双方协商解决。在修改、补充协议生效前，仍按照本协议原条款执行；

5.为双方沟通及时顺畅，双方须明确具体负责联系人姓名及联系方式。

甲方联系人：           ，甲方联系方式：           ；乙方联系人：          ，乙方联系方式：            ；

6.文本

本协议一式 5份，双方各执 2 份，送 （国家能源局派出机构）备案1份。

协议签署双方：

甲方（盖章）：            乙方（盖章）：

法定代表人：						法定代表人：

委托代理人：						委托代理人：

签字日期：    年  月  日	签字日期：    年  月  日

签字地点:            		签字地点: